МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**Институт информационных технологий и технологического образования**

**Кафедра информационных технологий и электронного обучения**

по направлению “09.03.01 – Информатика и вычислительная техника”

(профиль: “Технологии разработки программного обеспечения”)

***Утверждаю***

Зав. кафедрой д.п.н., проф.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е.З.Власова

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**З А Д А Н И Е**

**НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ**

**технологическую (проектно-технологическую)**

Студента Ал-Обайди Лина Моханадовна

(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жуков Николай Николаевич к. ф.-м.н. доцент кафедры ИТиЭО

(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Срок представления** студентом **отчета по практике на кафедру** 05 марта 2024 г

**Календарный план прохождения учебной практики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование частей работы | Форма отчетности | Срок выполнения  работы | |
| По плану | Фактически |
| **I Инвариантной работа** | | | |
| * 1. Изучить работу в Yougile.   Примечание 1:  <https://pr-cbs.yougile.com/team/?lang=ru> | Текстовый документ с подтверждением того как произошло усвоение материала в Yougile. | 02.02.2024 | 02.02.2024 |
| 1.2. Изучить и проанализировать аппаратное, программное и информационное обеспечение сайта «Библиотеки Петроградской стороны». Составить список ошибок на выбранных страницах сайта.  Примечание 2:  <https://pr-cbs.ru/home> | Выписать найденные ошибки в Yougile. Отдельно зафиксировать на Git. | 5.02.2024 | 5.02.2024 |
| 1.3 Исправить выявленные ошибки. | Итогом будут верно работающие страницы сайта, а также сданные в письменном виде отчеты в Yougile, в котором будет описано как работало до и после исправления. Также все эти отчеты будут продублированы в Git. | 28.02.2024 | 28.02.2024 |
| 1.4 Получить доступ к серверной стороне портала ЦБС Петроградского района | Текстовый документ с скриншотом авторизации на сервере. | 30.02.2024 | 30.02.2024 |
| **II Вариативная самостоятельная работа (выбрать одно из заданий с одинаковыми номерами)** | | | |
| 2.1. Создать подборку материалов со справочной информацией по разработке шаблонов, структур, виджетов для CMS Liferay. Подборка может содержать примеры, пошаговое руководство по созданию, другие справочные материалы  2.1 Исправить отображение сетевого контента в публикаторе на странице сайта ЦБС Петроградского района «Петербург. Начало» | 2.1 Отчет выложить на Git.  2.1 Текстовый документ с описанием проблемы и её решением с комментариями и снимками экрана. | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
|
|
| **Подготовить электронное портфолио по результатам прохождения практики** | Веб-портфолио формируется как Git-репозиторий и содержит все загруженные в него результаты выполнения заданий, включая слайды. Пример репозитория: <https://git.herzen.spb.ru/igossoudarev/clouds>  Ссылка на репозиторий дублируется в курсе Moodle <https://moodle.herzen.spb.ru/course/view.php?id=6029> в разделе, посвящённом результатам практики, а также в отчёте.  Отчет (текстовый документ). Отчет должен содержать все выполненные задания и ссылку на электронное портфолио. | 05.03.2024 | 05.03.2024 |

Руководитель практики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению «02» февраля 2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись студента)